П Р О Т О К О Л

№ 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №397/16.06.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 - с. Припек, общ. Джебел”, открита с Решение №319 от 15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0002.

Днес, 16.06.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:

Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист

Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист

- Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №397/16.06.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 - с. Припек, общ. Джебел”.

В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 7 /седем/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 15.06.2017 г. са постъпили следните оферти:

| № по ред | Наименование на участника | Дата и час на подаване на офертата | Входящ номер на офертата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | „Герт груп” ЕООД | 15.06.2017 г. – 13:45 ч. | 62-321-1 |
|  | „Сенстрой” ЕООД | 15.06.2017 г. – 13:48 ч. | 62-51-1 |
|  | ДЗЗД „Пътстрой КО” | 15.06.2017 г. – 14:19 ч. | 62-557-1 |
|  | „Меаца” ЕООД | 15.06.2017 г. – 14:59 ч. | 62-161-1 |
|  | „Р-р инвест 1” ООД | 15.06.2017 г. – 15:02 ч. | 62-558-1 |
|  | „ВиК Бунар” ЕООД | 15.06.2017 г. – 15:07 ч. | 62-559-1 |
|  | „Югстрой” ООД | 15.06.2017 г. – 16:02 ч. | 62-441-1 |

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Джебел и проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал.  3 и ал. 5 от ППЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.

Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения към него и технически предложения.

Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация, с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

І. „Герт груп” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

ІІ. „Сенстрой” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

ІІІ. ДЗЗД „Пътстрой КО”

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

ІV. „Меаца” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

V. „Р-р инвест 1” ООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

VІ. „ВиК Бунар” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

VІІ. „Югстрой” ООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0002, одобрени с Решение №319/15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

- Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

| Наименование на участника | Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за обекти четвърта категория. |
| --- | --- |
| „Герт груп” ЕООД | да |
| „Сенстрой” ЕООД | да |
| ДЗЗД „Пътстрой КО” | да |
| „Меаца” ЕООД | да |
| „Р-р инвест 1” ООД | да |
| „ВиК Бунар” ЕООД | да |
| „Югстрой” ООД | да |

- Минимални изисквания за технически възможности:

| Наименование на участника | Участникът следва да докаже, че разполага най-малко със следния инженерно – технически персонал, определен за изпълнение на строителството на обекта: - Ръководител обект - квалификация строителен инженер - Конструктор или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 5 г. - Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството – минимум 3 г. - Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години. -Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно. | Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. |
| --- | --- | --- |
| „Герт груп” ЕООД | да | да |
| „Сенстрой” ЕООД | да | да |
| ДЗЗД „Пътстрой КО” | да | да |
| „Меаца” ЕООД | да | да |
| „Р-р инвест 1” ООД | да | да |
| „ВиК Бунар” ЕООД | да | да |
| „Югстрой” ООД | да | да |

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;

Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

С това в 13:25 ч. приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 27.06.2017 г. от 17:00 ч.

На 27.06.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията назначена със Заповед №397 от 16.06.2017 г. за да продължи своята дейност.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването им  деловодството на Общинска администрация Джебел, като констатира:

- Участник №1 - „Герт груп” ЕООД

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 0.4 месеца.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение.

В техническото предложение в част технологична последователност на строителните процеси  участника е описал обекта и предмета на поръчката, крайнтата цел за за постигане при реализацията на обществената поръчка. Описани са три отделни етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност: първи етап – подготовка за изпълнение на СМР; втори етап – изпълнение на същинското строителство и трети етап – етап завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване.

В част „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение” участникът е описал видовете работи, посочил е материалите и механизацията, с която ще се изпълняват.

Техническото предложение на участника съдържа и част „Организация и подход на изпълнение”. Тук са описани: методи за осигуряване на качеството; организация на човешките ресурси; мерки за опазване на околната среда; мерки за осигуряване на безопасни условия на труд; методи на контрол;

Участникът е разгледал рисковете и е предложил мерки за предотвратяването им.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график и сертификати за качество на материалите.

- Участник №2  - „Сенстрой” ЕООД

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 0.47 месеца.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение.

Техническото предложение съдържа работна програма за изпълнение на поръчката. Изброени са изпълнените от участника  строителни обекти. Предлагат описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Обособили са три етапа за изпълнение на поръчката: първи етап – подготовка за изпълнение на СМР; втори етап – изпълнение на същинското строителство и трети етап – етап завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване.

В част „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение” от техническото предложение са посочени видовете  СМР, които възнамеряват да изпълнят, като изкопни работи, кофражни работи, бетонови работи и др.

Техническото предложение съдържа  описание на организацията и подхода на изпълнение, включващо управлението на обекта, вътрешния контрол при изпълнението на СМР, ресурсно обезпечаване, методите на текущ контрол, работен ресурс, мерки за осигуряване на безопасни условия на труд и др. дейности.

В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график. Липсват сертификати/декларации за произхода на материалите.

- Участник №3  - ДЗЗД „Пътстрой КО”

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1.7 месеца.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Техническото предложение съдържа описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката.  Участника е разделил изпълнението на поръчката на 4 етапа – подготовка, основен строеж, довършителни работи и предаване на възложителя. Описал е мерки и технологичните изисквания за изпълнение на СМР за осигуряване на безопасност и здраве, включително за местата със специфични рискове. Описал е видовете СМР и тяхната последователност. Приложил е линеен график. Липсват сертификати/декларации за произхода на материалите.

- Участник №4 - „Меаца” ЕООД

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1.5 месеца.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Техническото предложение съдържа описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Изпълнението на поръчката е разделено на три етапа: подготвителен период; изпълнение на СМР и трети етап – завършване на строителството.

Направено е описание на видовете СМР. Описана е технологията на изпълнение на видовете СМР – земни работи, изкоп, насип, пътни работи и др. Посочена е механизацията, която ще се използва,

Техническото предложение включва част „Последователност на изпълнение на СМР”.  Тук са описани дейностите, които предвиждат за изпълнение, както и доставката на материали, организацията за контрол на качеството.

„Организацията и подхода за изпълнение” включва предложиния за реализирането на дейностите в техническото задание. Направено е разпределение на задълженията на екипа.

Предложена е също така стратегия за управление на критичните точки.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график и няколко сертификати за качество на материалите.

- Участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 0.5 месец.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение.

В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Предложените от участника етапи са три: І –ви етап – подготовка на строителната площадка и доставката на матариали; ІІ – ри етап – изпълнение на СМР и ІІІ-ти етап – въвеждане на обекта в експлоатация. Подробно са описани  съдържанието на етапите.

В „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“  участникът е описал видовете  СМР по реда на изпълнението им, разписана подробно технологията на изпълнение за всеки вид СМР. Участникът е предложил организация на ресурсите и избор на механизацията. Предложеният персонал съответства на изискванията на Възложителя. Направено е описание на разпределението на задачите и отговорностите  на персонала, както и координацията на участниците в строителния процес и заинтересованите страни.

В част  „Организация и подход на изпълнение“ от предложението се съдържа концепция за разпределение на изпълнителния състав по видовете СМР. Участникът е описал технологията на изпълнение на СМР по видове. Предложил е методи и организация за осъществяване на контрол на качеството. Подробно е описал изискванията, които ще се спазват при изпълнение на поръчката: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на качеството по време  на изпълнение на строителството, ясно определени ангажименти на членовете на екипа; мерките за управление на отпадъците; план за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график и сертификати за качество на материалите. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.

- Участник №6 - „ВиК Бунар” ЕООД

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 0.67 месеца.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение.

В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност.

В „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“  участникът е описал видовете  СМР по реда на изпълнението им, разписана подробно технологията на изпълнение за всеки вид СМР. Участникът е предложил организация на ресурсите и избор на механизацията. Предложеният персонал съответства на изискванията на Възложителя.

В част  „Организация и подход на изпълнение“ от предложението се съдържа концепция за разпределение на изпълнителния състав по видовете СМР. Участникът е описал технологията на изпълнение на СМР по видове. Предложил е методи и организация за осъществяване на контрол на качеството. Описал е отговорностите на членовете на екипа, като и механизацията, която ще използват. Подробно е описал изискванията, които ще се спазват при изпълнение на поръчката: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на качеството по време  на изпълнение на строителството,  ясно определени ангажименти на Изпълнителя за изисквания към материали и оборудване.

В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график и сертификати за качество на материалите. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.

- Участник №7  - „Югстрой” ООД

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1 месец.

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Техническото предложение съдържа описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната ресурсна обезпеченост.  Етапите са като следва: Подготовка за строителството; Изпълнение на СМР; Предаване обекта на възложителя;

В „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“  участникът е описал видовете  СМР в шест отделни дейности и тяхната последователност на изпълнение.

„Организация и подход на изпълнение“  включва структуриране на обекта в три подобекта и последователното изпълнение. Посочени са материалите и механазацията, която ще се използва.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график и сертификати за качество на материалите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка на участник №1 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 0.4 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №1 - „Герт груп” ЕООД

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Предложената организация за подготовка за работа, технологичен порядък при изпълнението на СМР, изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. По отношение на последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника липсва необходимата яснота и подробност в описанието. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника е приложил съответните документи, доказващи тяхният произход.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №2 - „Сенстрой” ЕООД  по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 0.47 х 100 = 85,11 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №2 - „Сенстрой” ЕООД

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Предложената организация за изпълнението на поръчката изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. Последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника е ясно описано. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не е приложил нито един документ, доказващ тяхният произход.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:

- Участникът не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №3  - ДЗЗД „Пътстрой КО”   по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 1.7 х 100 = 23,53 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3  - ДЗЗД „Пътстрой КО”

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Предвидените за изпълнение СМР са общо изброени. По отношение на последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника липсва необходимата яснота и подробност в описанието. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не е приложил нито един документ, доказващ тяхният произход.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като  в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 1 точка по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №4 - „Меаца” ЕООД   по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 1.5 х 100 = 26,67 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Меаца” ЕООД

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Така обособените от участника етапи (подготвителен период, изпълнение на СМР изавършване на строителството), придружени със предложените конкретни действия по реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. По отношение на последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника липсва необходимата яснота и подробност в описанието, тъй като в обяснителната записка от техническото предложение участника заявява, че първият етап е „подготвителен период”, като тук описва подготвителните работи, докато в предложения линеен график участника не отделя необходимото за посочените дейности време. В предложението на участника е налице съответствие между предлаганите методи за организация и контрол и конкретния проект. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не е приложил всички документи, доказващи тяхното качество.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Участникът не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №5 – „Р-р инвест 1” ООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 0.5 х 100 = 80 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №5 – „Р-р инвест 1” ООД

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Така описаните етапи  за изпълнение на поръчката са ясно и подробно посочени и е направено предложение за реализирането на дейностите от техническото задание. Посочените етапи са описани в аргументирана последователност. Описаните от участника СМР са недвусмислено предложени и в съответствие с посочените в количествената сметка такива. Между предложената технологична последователност и предвидените за използване трудови и технически ресурси е налице съответствие. Обхвата на настоящата поръчка съответства на предлаганите от участника методи за организация, контрол и технология на изпълнение. Строителните материали, които участникът предлага да влага при изпълнение на поръчката достатъчно ясно и подробно са описани, като за същите са приложени съответните сертификати.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  са налице следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 100 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №6 – „ВиК Бунар” ЕООД  по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 0.67 х 100 = 59.70 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №6 – „ВиК Бунар” ЕООД

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Така обособените от участника етапи, придружени със предложените конкретни действия по реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. Описаните от участника СМР са недвусмислено предложени и в съответствие с посочените в количествената сметка такива. Между предложената организация на работа и приложения линеен график има пълно съответствие. В предложението на участника е налице съответствие между предлаганите методи за организация и контрол и конкретния проект. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника е приложил съответните документи, доказващи тяхното качество.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  са налице следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 100 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №7 - „Югстрой” ООД   по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 0.4 / 1 х 100 = 40 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №7 - „Югстрой” ООД

Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:

Така обособените от участника етапи (подготовка за строителството, изпълнение на СМР и предаване на обекта на Възложителя), придружени със предложените конкретни действия по реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. По отношение на последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника липсва необходимата яснота и подробност в описанието, тъй като в обяснителната записка от техническото предложение участника заявява, че първият етап е „подготовка за строителството”, като тук описва подготвителните работи, докато в предложения линеен график участника не отделя необходимото за посочените дейности време. В предложението на участника е налице съответствие между предлаганите методи за организация и контрол и конкретния проект. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника е приложил документи, доказващи тяхното качество.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до оценяване, както следва:

| № | Участник | П1 Срок за изпълнение | Брой точки по "П1" | Брой точки по "П2" - Техническо предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Герт груп” ЕООД | 0.4 | 100,00 | 50,00 |
| 2 | „Сенстрой” ЕООД | 0.47 | 85,11 | 50,00 |
| 3 | ДЗЗД „Пътстрой КО” | 1.7 | 23,53 | 50,00 |
| 4 | „Меаца” ЕООД | 1.5 | 26,67 | 50,00 |
| 5 | „Р-р инвест 1” ООД | 0.5 | 80,00 | 100,00 |
| 6 | „ВиК Бунар” ЕООД | 0.67 | 59,70 | 100,00 |
| 7 | „Югстрой” ООД | 1 | 40,00 | 50,00 |

2. Следващото публично заседание на комисията да се проведе на 03.07.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Джебел. Комисията възлага на Председателя да изготви съобщение за отварянето на цените и да направи необходимото за публикуване на същото в профила на купувача.

Заседанието на комисията приключи в 18:50 часа на 27.06.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:____п________

/Февзи Реджеб/

Членове: 1. _____п________	       	            2. ______п______

/Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

П Р О Т О К О Л

№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №397/16.06.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 - с. Припек, общ. Джебел”, открита с Решение №319 от 15.05.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0002.

Днес, 03.07.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:

Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист

Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист

2. Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №397/16.06.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 - с. Припек, общ. Джебел”, с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха  представители на участниците.

Комисията премина към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри”  на участниците допуснати до третият етап от процедурата, по реда на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Джебел.

Отвориха се пликовете „Предлагани ценови параметри”  на всички участници, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на обществената поръчка. Пликовете №3 отговарят на изискванията на Възложителя.

І. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №1 - „Герт груп” ЕООД съдържа:

- Ценова оферта;

- Ценови показатели при формиране на единичните цени;

- Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 231 917.62 лв. без  ДДС.

ІІ. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №2 – „Сенстрой” ЕООД  съдържа:

- Ценова оферта;

2.   Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 254 705.77 лв. без  ДДС.

ІІІ. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №3 – ДЗЗД „Пътстрой КО”   съдържа:

1.Ценова оферта;

- Ценови показатели при формиране на единичните цени;

- Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 256 203.86 лв. без  ДДС.

ІV. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №4 – „Меаца” ЕООД съдържа:

1.Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 313 874.73 лв. без  ДДС.

V. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №5 – „Р-р инвест 1” ООД съдържа:

1.Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 296 633.04 лв. без  ДДС.

VІ. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №6 – „ВиК Бунар” ЕООД съдържа:

1.Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 244 590.69 лв. без  ДДС.

VІІ. Плик „Предлагани ценови параметри”  на участник №7 – „Югстрой” ООД  съдържа:

1.Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 285 226.05 лв. без  ДДС.

Комисията подробно разгледа КСС сметки на участниците допуснати до третият етап от процедурата. КСС отговарят на изискванията на възложителя.

При разглеждането на представените ценови оферти, комисията не констатира предложена цена с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка.

Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в документацията за участие в публичното състезание  методика на оценяване, а именно:

| Наименование на участника | Оценка за предложена обща цена: П3 = Ц мин./Ц i х 100 |
| --- | --- |
| „Герт груп” ЕООД | П3 = 231 917.62 / 231 917.62 х 100 = 100 т. |
| „Сенстрой” ЕООД | П3 = 231 917.62 / 254 705.77 х 100 = 91.05 т. |
| ДЗЗД „Пътстрой КО” | П3 = 231 917.62 / 256 203.86 х 100 = 90.52 т. |
| „Меаца” ЕООД | П3 = 231 917.62 / 313 874.73 х 100 = 73.89 т. |
| „Р-р инвест 1” ООД | П3 = 231 917.62 / 296 633.04 х 100 = 78.18 т. |
| „ВиК Бунар” ЕООД | П3 = 231 917.62 / 244 590.69 х 100 = 94.82 т. |
| „Югстрой” ООД | П3 = 231 917.62 / 285 226.05 х 100 = 81.31 т. |

Обща оценка:

| Наименование на участника | КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50% |
| --- | --- |
| „Герт груп” ЕООД | 100 х 10% + 50 х 40% + 100 х 50% = 80 т. |
| „Сенстрой” ЕООД | 85.11 х 10% + 50 х 40% + 91.05 х 50% = 74.04 т. |
| ДЗЗД „Пътстрой КО” | 23.53 х 10% + 50 х 40% + 90.52 х 50% = 67.61 т. |
| „Меаца” ЕООД | 26.67 х 10% + 50 х 40% + 73.89 х 50% = 59.62 т. |
| „Р-р инвест 1” ООД | 80 х 10% + 100 х 40% + 78.18 х 50% = 87.09 т. |
| „ВиК Бунар” ЕООД | 59.70 х 10% + 100 х 40% + 94.82 х 50% = 93.38 т. |
| „Югстрой” ООД | 40 х 10% + 50 х 40% + 81.31 х 50% = 64.66 т. |

Комисията предлага следното класиране:

  - На първо място -  „ВиК Бунар” ЕООД с 93.38 т.

  - На второ място - „Р-р инвест 1” ООД с 87.09 т.

  - Н трето място - „Герт груп” ЕООД с 80 т.

  - На четвърто място - „Сенстрой” ЕООД със 74.04 т.

  - На пето място - ДЗЗД „Пътстрой КО” с 67.61 т.

  - На шесто място - „Югстрой” ООД с 64.66 т.

  - На седмо място - „Меаца” ЕООД с 59.62 т.

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 18:55 ч. на 03.07.2017 г.

КОМИСИЯ:

Председател:_____п_______

/Февзи Реджеб/

Членове: 1. _____п_________	       	            2. ______п_______

/Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

Утвърждавам

Възложител

Кмет на Община Джебел: _____п_________

/Бахри Юмер/

Дата: 04.07.2017 г.